## Slide 1
Diplomado
de Analítica y
Ciencia de Datos
Dr. Juan Baldemar Garza Villegas
juan.garza@udem.edu

## Slide 2
Practitioner….
…. Y académico….
… Interesado en la Mejora Continua, Ciencia de Datos, Tecnología, Estrategia 4.0 y…..
… MEJORES EMPRESAS…

## Slide 3
1
Proyectos IA
PoC, Piloto y Roll Out
Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

## Slide 4: Las etapas del Ciclo de vida de un proyecto (CVP) tecnológico son…
PoC
Piloto
Roll Out
Comprobar la viabilidad técnica de una idea, por medio de la evidencia de su funcionalidad y potencial
Puesta en marcha en una o varias estaciones de trabajo
Puesta en marcha en toda la operación
(Planta)
1
2
3
Un arranque exitoso busca la rápida adopción del PoC para percibir el valor agregado
PoC.- “Proof of Concept”

## Slide 5
El PoC deberá asegurar lo siguiente:
DS
4.0
Otros
Gerencia
Planta / Transaccional
Estructura Actual
PoC
Alineación del PoC en la empresa
Visión integral
Definición del presupuesto en planta.
Filtro exhaustivo.
Comunicación, integración y colaboración.
Gestión uniforme del PoC
Asegurar la gestión del conocimiento y compartición de experiencias entre plantas.
¿Cuándo se realiza PoC? – Verificación inicial
Características PoC
Requiere tecnología
No se resuelve con
enfoque tradicional
Requiere validez técnica
y económica de solución
tecnológica propuesta
Estructura básica para alinear el impacto y los beneficios para la organización del PoC

## Slide 6
Matriz de verificación inicial
Problemas complejos con incertidumbre y req tecnológico
Piloto
PoC
Just Do It
Problem Solving
Proyecto MC
Tecnología
Complejidad
BAJA
ALTA
ALTA
Piloto
Roll Out
Importante seguir el método de aprobación para el PoC

## Slide 7
Contexto y alcance
  Contexto iniciativa
  Definir PoC y como se medirá
  Definir plan e inversión
Manera de operar
  Playbook
  Manera de operar – Roles y resp
Seguimiento
  Dashboard de seguimiento
Documentación
  Datos, validación de infraestructura y técnica
  Experimentos / Corridas / Pruebas / Comp. hipótesis
Implementación
  Kickoff
Levantamiento
  Literatura, Capacitación y método científico
  Requerimientos base para PoC
  Diseño de experimentos e instalación de infraestructura requerida del PoC
Resultados
  Resumen de resultados PoC
Retroalimentación
  Entregables
  Inversión vs Presupuesto (validación económica)
Plan
Check
Do
Act
1
2
3
4
Proceso PoC en 4 secciones para decidir GO / NO GO
Decisión: Go / No Go

## Slide 8
El proceso de validación de inversión vs pres es clave antes de iniciar el PoC
PoC´s con Beneficio Economico
Técnicas de evaluación:
ROI
PAY BACK
TIR
*al menos aplicar alguna técnica
PoC´s con Beneficios cualitativos
Aseguramiento de presupuesto por parte de la
Gerencia antes de iniciar el PoC
Se establecen métricas cualitativas
Asegurar
Presupuesto
Previsión de Fondos
Inversion
Análisis para costear:
Ej.
Infraestructura
Equipo de Computo
Licenciamiento
Go
Un PoC exitoso sigue criterios de éxito, metodología y plan de implementación con el fin de identificar riesgos y mitigarlos

## Slide 9
Alineación con la estructura organizacional
Apoya en selección y asignación de talento necesario para ejecución del PoC
Propone perfiles para los equipos de trabajo colaborativos
Evalúa estructuras para soportar la operación
Seguimiento PoC
Presentación resultados PoC
Entendimiento y comunicación del PoC a personal clave de la planta
Comunica y alinea a los responsables en el Poc
Interviene en el PoC para dar cumplimiento a las expectativas
Asegura presupuesto y facilita ejecución
Valida el PoC para llevarlo a pilotaje
Alineación con la arquitectura tecnológica de la organización
Facilita la implementación de iniciativas de Transf Digital del grupo ofreciendo soluciones integrales de negocio
Se asegura de mantener una visión integral de métodos y tecnologías a nivel Grupo, así como identificar sinergias del Grupo
Conocimiento técnico y muy especializado para realizar el PoC
Provee conocimiento especializado en la funcionalidad del PoC – no hay recurso interno
Genera recomendaciones técnicas
Evalúa el impacto esperado de la funcionalidad
DS
Dirección / Gerencias Planta
Equipo Interno
Colaboración Externa
Responsabilidades clave del PoC de funciones participantes
Están presentes y dan soporte en todo el PoC de la iniciativa, para asegurar la plena cooperación y entendimiento.
Operaciones
ó
Centros de Investigación
Universidades
Consultoras

## Slide 10
¡ GRACIAS !